АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» апреля 2019 г.                                                                                         № 41

Об утверждении отчета о реализации и исполнении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет» на 2018-2022  годы» за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Постановления администрации МО «Килинчинский сельсовет» № 343 от 17.10.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Килинчинский сельсовет», (с изменениями и дополнениями), постановления «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет» на 2018-2022  годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации и исполнении муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет» на 2018-2022  годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию на официальном сайте МО «Килинчинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Килинчинский сельсовет»                                         Л.А. Ахмедова

Приложение к Постановлению

от 15.04.19 № 41

Отчет о реализации и исполнении муниципальной

Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет» на 2018-2022  годы»  за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по расходованию средств на благоустройство территории общего пользования (парк) по ул.Нурмухамедова,17а | Администрация МО «Килинчинский сельсовет», Ахмедова Л.А., Измайлов Н.Х. | Заключен контракт на проведение работ по благоустройству парка по ул. Нурмухамедова 17,а | 09.10.2018г. | 31.12.2018г. | 1 420,6 | 1 420,6 | 1420,6 |
| 2. | Мероприятия по расходованию средств на сопровождение сметной документации в органах гос.экспертизы на благоустройство площадки, расположенной в МО "Килинчинский сельсовет" Приволжского р-на Астраханской обл | Администрация МО «Килинчинский сельсовет», Ахмедова Л.А., Измайлов Н.Х. | Заключен договор с Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Приволжское БТИ» | 24.07.2018г. | 31.12.2018г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Изготовление дизайн-проекта и сметной документации на благоустройство площадок, расположенных в МО "Килинчинский сельсовет" Приволжского р-на Астраханской области |  |  | 24.07.2018г. | 31.12.2018г. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Услуги строительного контроля за выполнением строительных работ по объекту Благоустройство территории общего пользования (парк) по ул.Нурмухамедова,17 "а",с.Килинчи" | Администрация МО «Килинчинский сельсовет», Ахмедова Л.А., Измайлов Н.Х. | Заключен договор с ООО «ТерНов» | 09.10.2018г. | 31.12.2018г. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. | Приобретение малых архитектурных форм (детский комплекс) | Администрация МО «Килинчинский сельсовет», Ахмедова Л.А., Измайлов Н.Х | Заключен договор поставки с ООО «Наша Семья» | 23.11.2018г. | 31.12.2018г. | 95,9 | 95,9 | 95,9 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5=10+10+10++10=50 баллов

К1= 10 баллов

К2= 10 баллов

К3= 10 баллов

К4= 10 баллов

К5= 10 баллов

Качественная характеристика программы: Программа эффективна.